АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРЕШЕТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧКОВСКОГО  РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2019                                                                                               № 138

Об утверждении муниципальной  программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения  на территории Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2020–2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области,  Администрация Новорешетовского  сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения  на территории Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2020–2022 годы» (далее – муниципальная программа) в редакции Приложения №1 к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 27.11.2018 г. № 96 «Об утверждении муниципальной  программы  «Обеспечение безопасности дорожного движения  на территории Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2019–2021 годы»»» годы считать утратившим силу

3.Осуществлять финансирование муниципальной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области  на очередной финансовый год.

4. Опубликовать настоящее Постановление в периодическом печатном издании «Новорешетовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Новорешетовского сельсовета Кочковского района в сети Интернет.

Глава Новорешетовского сельсовета                                            И.Г.Кулагина

Исп: Крищук Н.В.

24-115

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Новорешетовского сельсовета

Кочковского района

Новосибирской области

от 25.11.2019  № 138

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОРЕШЕТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧКОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2020-2022 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2020-2022 годы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Специалист администрации Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области |  |  |  |
| Основные разработчики и исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Администрация Новорешетовского сельсовета; МКУК «Новорешетовское социально-культурное объединение», МКОУ «Новорешетовская СШ» (по согласованию)»; Отделение ГИБДД МО МВД России «Ордынское»; организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение безопасности дорожного движения в поселении. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 2. Развитие автомобильных дорог местного значения. 3.Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог поселения. 4. Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений. 5. Совершенствование транспортной инфраструктуры. |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмм нет |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в течение 3-х лет с 2020 по 2022 годы (этапы не выделяются) |  |  |  |
| Источники финансир-ния муниципальной программы, в т. ч.: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета Новорешетовского сельсовета | 1851,31 | 449,09 | 884,07 | 518,15 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Новосибирской области | 6234,3 | 2669,3 | 2664,6 | 900,4 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники (перечислить): | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение уровня безопасности дорожного движения на маршруте движения школьного автобуса. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге. Увеличение удельного веса автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог. Увеличение доли автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям. Обеспечение безопасности участников дорожного движения. Улучшение состояния транспортной инфраструктуры поселения. |  |  |  |

2. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития муниципальной программы

Проблема  аварийности на  автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры, низкой дисциплины участников дорожного движения, отсутствием системы обучения и привития практических навыков подрастающего поколения, что ведет к определенной разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Высокий темп роста автомобилизации, вовлечение большого числа жителей поселения в дорожное движение, делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья его участников.

Состояние безопасности дорожного движения в Новорешетовском  сельсовете в настоящее время является одной из важнейших социально-экономических проблем. В качестве основной причины автоаварий остается выбор скоростного режима. Причины ДТП в населенном пункте усугубляются значительным негативным влиянием дорожного фактора, то есть отсутствие условий для движения пешеходов: освещения, несоответствующее содержание и обустройство пешеходных переходов, отсутствие или износ дорожной разметки.

В последнее время, все чаще участниками ДТП становятся граждане, ведущие антиобщественный образ жизни.

Наличие проблемы обеспечения безопасности  дорожного движения требует разработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, концентрации региональных и местных ресурсов, формирования эффективных  механизмов взаимодействия.

Принцип разработки муниципальной программы основан на целевом подходе и комплексности мероприятий для достижения цели.

Основной потенциал для повышения общей безопасности– это снижение количества ДТП.

3. Цели, задачи, планируемые результаты и важнейшие целевые муниципальной программы

Цель муниципальной программы:

Повышение безопасности дорожного движения в поселении.

Задачи муниципальной программы:

1. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

2. Развитие автомобильных дорог местного значения.

3.Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог поселения.

4. Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений.

5. Совершенствование транспортной инфраструктуры.

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы указаны в Приложении № 1.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий

Общее понимание планируемых действий в рамках муниципальной программы дает система мероприятий, которые имеют свои конкретные цели, задачи и целевые индикаторы взаимосвязанные между собой и формирующие комплекс действий для достижения целей и задач муниципальной программы.

Система программных мероприятий представлена  мероприятиями, направленными на информационно-методическую,  организационную и финансовую поддержку.

Основные мероприятия муниципальной программы указаны в Приложении № 2.

5. Механизм  реализации и система управления

муниципальной программой

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

- координацию деятельности заказчика муниципальной программы процессе разработки муниципальной программы;

- организацию управления муниципальной программой;

- реализацию муниципальной программы;

- достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

Разработчик муниципальной программы:

- разрабатывает муниципальную программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятии муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

- обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

- размещает на официальном сайте администрации Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

- обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный отчет о реализации муниципальной программы.

Разработчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий программы (подпрограммы) по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Разработчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы;

- определяет исполнителей мероприятия программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия.

Разработчик муниципальной программы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным годом, готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год и размещает его на официальном сайте администрации Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

б) таблицы, в которых указываются:

- данные о степени выполнения целевых индикаторов;

- данные об использовании средств бюджета Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области и средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно Приложениям № 4 и № 5.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы указано в Приложении № 3.

Объем и источники финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с бюджетом Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на соответствующий финансовый год.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2020-2022 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2020-2022 годы»

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2019-2021 годы». |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Повышение безопасности дорожного движения в поселении. Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |
| ЗАДАЧА 1 ПРОГРАММЫ: Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Проведение комиссионного обследования маршрута движения школьного автобуса | Количество обследований | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| Мероприятие 2: Проведение информационно-пропагандистской работы по безопасности дорожного движения с учащимися общеобразовательных учреждений | Количество мероприятий | Ед. | 10 | 10 | 10 |  |
| Мероприятие 3: Организация и проведение детских конкурсов по безопасности дорожного движения | Количество конкурсов | Ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| ЗАДАЧА 2 ПРОГРАММЫ: Развитие автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Реализация мероприятий Государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах | Удельный вес автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог | % | 62,7 | 62,7 | 62,7 |  |
| ЗАДАЧА 3 ПРОГРАММЫ: Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Ремонт автомобильных дорог | Протяженность отремонтированных участков дорог | км | 0,207 | 0,04 | 0,05 |  |
| ЗАДАЧА 4 ПРОГРАММЫ: Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Очистка автомобильных дорог и окашивание обочин | Протяженность автодорог | км | 9,4 | 9,4 | 9,4 |  |
| ЗАДАЧА 5 ПРОГРАММЫ: Совершенствование транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Изготовление и установка остановочного павильона | Количество павильонов | ед. | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения  на территории Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2020-2022 годы»

Основные мероприятия

муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории

Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2020-2022 годы»

| Наименование основного мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Годы реализации программы |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| # Цель программы: Повышение безопасности дорожного движения в поселении. Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Задача 1 программы: Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: Проведение комиссионного обследования маршрута движения школьного автобуса | Администрация Новорешетовского сельсовета, МКОУ «Новорешетовская СШ» | Финансирование не требуется |  |  |  | Повышение уровня безопасности дорожного движения на маршруте движения школьного автобуса |  |  |
| Основное мероприятие 2: Проведение информационно-пропагандистской работы по безопасности дорожного движения с учащимися общеобразовательных учреждений | МКОУ «Новорешетовская СШ», ОГИБДД МО МВД России «Ордынское» | Финансирование не требуется |  |  |  | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |
| Основное мероприятие 3: Организация и проведение детских конкурсов по безопасности дорожного движения | МКОУ «Новорешетовская СШ», ОГИБДД МО МВД России «Ордынское» | Финансирование не требуется |  |  |  | Формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге |  |  |
| Задача 2 программы: Развитие автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: Реализация мероприятий Государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах | Администрация Новорешетовского сельсовета | Всего, тыс. руб. в т.ч. |  |  |  | Увеличение удельного веса автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 2669,3 | 2664,6 | 900,4 |  |  |  |
|  |  | МБ | 449,09 | 884,07 | 518,15 |  |  |  |
|  |  | Внебюд. источн. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 программы: Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: Ремонт автомобильных дорог | Администрация Новорешетовского сельсовета | Всего, тыс. руб. в т.ч. |  |  |  |  | Увеличение доли автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 2669,3 | 2664,6 | 900,4 |  |  |  |
|  |  | МБ | 449,09 | 884,07 | 518,15 |  |  |  |
|  |  | Внебюд. источн. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 программы: Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: Очистка автомобильных дорог и окашивание обочин | Администрация Новорешетовского сельсовета | Всего, тыс. руб. в т.ч. |  |  |  |  | Обеспечение безопасности участников дорожного движения |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюд. источн. |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новорешетовского сельсовета Кочковского

района Новосибирской области на 2020-2022 годы»

Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2020-2022годы»

| Источники расходов в разрезе заказчиков программы | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2020-2022годы » |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч. задача 1«Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч. мероприятие 1 задачи 1 «Проведение комиссионного обследования маршрута движения школьного автобуса» |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч. мероприятие 2 задачи 1 «Проведение информационно-пропагандистской работы по безопасности дорожного движения с учащимися общеобразовательных учреждений» |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч. мероприятие 3 задачи 1 «Организация и проведение детских конкурсов по безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч. задача 2 «Развитие автомобильных дорог местного значения» |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| В т.ч. мероприятие 1 задачи 2 «Реализация мероприятий Государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах» |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч. задача 3 «Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог поселения» |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| В т.ч. мероприятие 1 задачи 3 «Ремонт автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| В т.ч. задача 4 «Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений» |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| В т.ч. мероприятие 1 задачи 4 «Очистка автомобильных дорог и окашивание обочин» |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| В т.ч. задача 5 «Совершенствование транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2020-2022 годы»

Форма

оценки результатов реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории

Новорешетовского сельсовета Кочковского района

Новосибирской области на 2020-2022 годы»

за ______ год

| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2020-2022 годы»

Форма

отчета о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории

Новорешетовского сельсовета Кочковского района

Новосибирской области на 2020-2022 годы»

за _______ год

| № п/п | Наименования мероприятий | Источники финансирования | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | Фактический объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей |
| А | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа | Всего: в том числе: |  |  |
|  |  | Средства бюджета Новорешетовского сельсовета |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 | Всего: в том числе: |  |  |
|  |  | Средства бюджета Новорешетовского сельсовета |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |