Приложение №1

к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Новорешетовского сельсовета,

 их формирования и реализации

**Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2024-2028 годы» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы** | **Плановый срок исполнения** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс.руб.** | **Расходы за отчетный период, тыс.руб.** | **Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения** | **Плановое значение показателя объема мероприятия** | **Фактическое значение показателя объема мероприятия** | **Обоснование причин отклонения** |
| 1 | Проведение разъяснительной работы среди работников на тему важности экономии энергии и энергоресурсов | Администрация Новорешетовского сельсовета | 2024 | Не требует дополнительных финансовых затрат | 0 | 0 | Усл.ед. | 1 | 1 |  |
| 2 | Размещение на официальном сайте Администрации Новорешетовского сельсовета информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | Администрация Новорешетовского сельсовета | 2024 | Не требует дополнительных финансовых затрат  | 0 | 0 | Усл.ед | 1 | 1 |  |
| 3 | Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению | Администрация Новорешетовского сельсовета | 2024 | Не требует дополнительных финансовых затрат  | 0 | 0 | Усл.ед | 1 | 1 |  |
| 4 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды | Администрация Новорешетовского сельсовета | 2024 | Не требует дополнительных финансовых затрат - | 0 | 0 | Усл.ед | 1 | 0 | Не проводилось |
| 5 | Постановка на учет в установленном порядке объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, в качестве бесхозяйных, признание права муниципальной собственности на них | Администрация Новорешетовского сельсовета | 2024 | Не требует дополнительных финансовых затрат - | 0 | 0 | Усл.ед | 1 | 0 | Не осуществлялась |
| 6 | Замена ламп фонарей уличного освещения в п. Новые Решеты на энергосберегающие | Администрация Новорешетовского сельсовета | 2024 | Администрация Новорешетовского сельсовета | 1 тыс.руб | 0 | Усл.ед. | 0 | 0 | Не осуществлялась |

Приложение №2

к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений

 о разработке муниципальных программ

 Новорешетовского сельсовета,

 их формирования и реализации

**Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

 **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2024-2028 годы» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед.измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Отклонение фактического значения от планового +/-****Расходы за отчетный период, тыс.руб.** | **Обоснование причин отклонения** |
| **+/-** | **%** |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) по административному зданию | кВтч/кв. м | 3,74 | 3,59 | -0,15 |  |  |
| 2 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) электрической энергии | % | 100 | 100 |  |  |  |

Приложение №3

к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Новорешетовского сельсовета,

 их формирования и реализации

**Отчет о финансировании муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2024-20238годы»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс.руб. (с одним знаком после запятой) | Расходы за отчетный период, тыс.руб. (с одним знаком после запятой) | Обоснование причин отклонения |
| Финансовые средства, всего | В том числе | Финансовые средства, всего | В том числе |
| ОБ | РБ | МБ | Внебюдж.средства | ОБ | РБ | МБ | Внебюдж.средства |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

*\* Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, РБ – средства районного бюджета, МБ – средства местного бюджета».*